# Arbeitsjournal

Datum: 07.03.2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geplante Tagesziele | | | | | |
| **Nr.** | **Ziel** | **Soll** | **Ist** | **Abweichung** | **Abgeschlossen** |
| 1 | Testfälle definieren | 0.5 | 0.5 | 0 | Ja |
| 2 | Mögliche Lösungswege erfassen | 1 | 0.5 | -0.5 | Ja |
| 3 | Datenbankdiagramm | 1 | 1.5 | +0.5 | Ja |
| 4 | Entscheiden von Lösungswegen | 2 | 2 | 0 | Ja |
| 5 | Zeitpuffer für die Dokumentation | 2 | 2 | 0 | Ja |
| 6 | Projekt erstellen | 1 | 1 | 0 | Ja |
| 7 | Tagesjournal schreiben | 0.5 | 0.5 | 0 | Ja |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Zeit | Aufwand | Ziel |
| Testfälle fertigstellen | 08:00 – 08:30 | 0.5 | 0.5 |
| Mögliche Lösungswege erfassen | 08:30 – 09:00 | 0.5 | 1 |
| Datenbankdiagramm erstellen | 09:00 – 10:30 | 1.5 | 1 |
| Entscheiden von Lösungswegen | 10:30 – 12:00  13:00 – 13:30 | 2 | 2 |
| Zeitpuffer für die Dokumentation (Dokumentation anpassen) | 13:30 – 15:30 | 2 | 2 |
| Projekt erstellen | 15:30 – 16:30 | 1 | 1 |
| Tagesjournal schreiben | 16:30 – 17:00 | 0.5 | 0.5 |

|  |
| --- |
| Probleme |
| Ein Problem des heutigen Tages war, dass ich nicht wusste welches Tool ich für die Erstellung des Datenbankdiagrammes verwenden sollte. In der Schule habe «Visual Paradigm» verwendet, jedoch lief die Lizenz dieser Software schon ab. Ich habe dann ein Online-Tool namens «dbdiagram.io» gefunden. Dadurch, dass dies neu für mich war, habe ich mehr Zeit als geplant für das Erstellen des Datenbankdiagrammes aufgewendet was zum Glück kompensiert werden konnte, da ich beim Erfassen der Lösungswege weniger Zeit als geplant verwendet habe. |

|  |
| --- |
| Hilfestellung / Überzeiten |
| - |

|  |
| --- |
| Tagesreflektion |
| Heute konnte ich wieder nach Plan arbeiten. Beim Erstellen des Datenbankdiagrammes habe ich etwas länger gebraucht als geplant, was mich für eine kurze Zeit etwas verunsicherte, bin dann aber wieder nachgekommen. Am Nachmittag habe ich mit Dominik noch eine kleine Sitzung bezüglich meiner Entscheidungen gemacht, die sehr gut verlief. Er war mit meinen Entscheidungen einverstanden. Anschliessend konnte ich das Projekt erstellen und vorbereiten. Somit habe ich für die Realisierungsphase die grobe Grundlage erstellt. |

**Ich binEin Bild, das Screenshot, Text, Schrift, weiß enthält.

Automatisch generierte BeschreibungEin Bild, das Screenshot, Text, Schrift, weiß enthält.

Automatisch generierte Beschreibung:**

* Voraus
* **Im Plan**
* In Verzug

