# Arbeitsjournal

Datum: 13.03.2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geplante Tagesziele | | | | | |
| **Nr.** | **Ziel** | **Soll** | **Ist** | **Abweichung** | **Abgeschlossen** |
| 1 | Skill-Edit Page | 1.5 | 0 | -1.5 | Ja |
| 2 | Dokumentation schreiben | 2 | 2 | 0 | Ja |
| 3 | Arbeitsjournal | 0.5 | 0.5 | 0 | Ja |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Zeit | Aufwand | Ziel |
| Dokumentation schreiben | 13:00 – 15:00 | 4 | 2 |
| Skillmatrix Page mit Filtering | 15:00 – 16:30 | 1.5 | 0 |
| Arbeitsjournal | 16:30 – 17:00 | 0.5 | 0.5 |

|  |
| --- |
| Probleme |
| - |

|  |
| --- |
| Hilfestellung / Überzeiten |
| Während ich mit der Skillmatrix-Page angefangen habe, habe ich mich gefragt, ob ich verschachtelte DTOs oder alleinstehende DTOs erstellen sollte. Es geht darum, ob ich für die Page «Skillmatrix» ein MitarbeiterDTO erstellen soll, das eine Liste von Skillkategorien beinhaltet, was wiederum eine Liste mit Skills enthält (also 3 Levels). Daraufhin habe ich Dominik für seinen Rat gefragt. Er meinte, ein Mix zwischen den beiden wäre gut. Das heisst, dass ich die Mitarbeiter allein lade, und anhand des Angeklickten Mitarbeiters, die SkillkategorieDTO mit einer Liste von Skills lade. Das hat für mich Sinn gemacht. |

|  |
| --- |
| Tagesreflektion |
| Heute Morgen war ich wieder an der Berufsschule. Ich habe zuerst mit der Bearbeitung und dem Überarbeiten der Dokumentation gestartet. Da ich für heute die Skill-Edit Page geplant hatte, diese jedoch in die Skillmatrix-Page integriert wird und somit eigentlich wegfällt, konnte ich mit der Erstellung der Skillmatrix-Page anfangen. |

**Ich binEin Bild, das Screenshot, Text, Schrift, weiß enthält.

Automatisch generierte BeschreibungEin Bild, das Screenshot, Text, Schrift, weiß enthält.

Automatisch generierte Beschreibung:**

* **Voraus**
* Im Plan
* In Verzug

