# Arbeitsjournal

Datum: 14.03.2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geplante Tagesziele | | | | | |
| **Nr.** | **Ziel** | **Soll** | **Ist** | **Abweichung** | **Abgeschlossen** |
| 1 | Skill-Edit Page | 0.5 | 0 | -0.5 | Ja |
| 2 | Skillmatrix Page mit Filtering | 4 | 5.5 | +1.5 | Nein |
| 3 | Logging | 1 | 1 | 0 | Ja |
| 4 | Dokumentation schreiben | 2 | 1 | -1 | Ja |
| 5 | Arbeitsjournal | 0.5 | 0.5 | 0 | Ja |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Zeit | Aufwand | Ziel |
| Skillmatrix Page mit Filtering | 08:00 – 12:00  13:00 – 14:30 | 5.5 | 4 |
| Dokumentation schreiben | 14:30 – 15:30 | 1 | 2 |
| Logging | 15:30 – 16:30 | 1 | 1 |
| Arbeitsjournal schreiben | 16:30 – 17:00 | 0.5 | 0.5 |

|  |
| --- |
| Probleme |
| Heute hatte ich das Problem, dass ich 1.5 Stunden länger für die Skillmatrix-Page brauchte, als ich eingeplant hatte. Ich habe so lange gebraucht, da die Skillkategorie und Skills beim Auswählen eines neuen Mitarbeiters nicht entsprechend geladen wurden. Ich habe den Debugger verwendet und beim Klick-Even eines Mitarbeiters einen Haltepunkt gesetzt. Somit habe ich den Fehler gefunden und konnte ihn lösen. Leider bin ich noch nicht zum Dokumentieren gekommen. Dort werde ich morgen noch nachholen. |

|  |
| --- |
| Hilfestellung / Überzeiten |
| Als ich beim Logging-Teil angekommen bin, habe ich Dominik gefragt, ob ich das so in Ordnung ist. Er stimmte zu, jedoch hat er mit zum Loggen noch «SeriLog» empfohlen. Ich habe mich mal reingelesen und mich dafür entschieden, «Serilog» als Logger zu verwenden. |

|  |
| --- |
| Tagesreflektion |
| Heute bin ich am Mittag etwas in Stress gekommen, da ich für die Skillmatrix Page länger brauchte als geplant. Dokumentieren konnte ich diese auch noch nicht. Für diese Situation habe ich den Realisations Puffer eingebaut, den ich morgen verwenden werde um dies noch nachzuholen. |

**Ich binEin Bild, das Screenshot, Text, Schrift, weiß enthält.

Automatisch generierte BeschreibungEin Bild, das Screenshot, Text, Schrift, weiß enthält.

Automatisch generierte Beschreibung:**

* Voraus
* Im Plan
* **In Verzug**

