# Arbeitsjournal

Datum: 15.03.2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geplante Tagesziele | | | | | |
| **Nr.** | **Ziel** | **Soll** | **Ist** | **Abweichung** | **Abgeschlossen** |
| 1 | Readme: Technische Dokumentation zur Einrichtung der Anwendung | 2 | 2 | 0 | Ja |
| 2 | Zeitpuffer für die Realisierung | 2 | 2 | 0 | Ja |
| 3 | Expertenbesuche (Online) | 1 | 0.5 | -0.5 | Ja |
| 4 | Kontrolle des Projektes | 0.5 | 0.5 | 0 | Ja |
| 5 | Dokumentation schreiben | 2 | 2 | 0 | Ja |
| 6 | Arbeitsjournal | 0.5 | 0.5 | 0 | Ja |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Zeit | Aufwand | Ziel |
| Readme: Technische Dokumentation zur Einrichtung der Anwendung | 08:00 – 10:00 | 2 | 2 |
| Zeitpuffer für die Realisierung | 10:00 – 12:00 | 2 | 2 |
| Testfälle Dokumentieren | 13:00 – 13:30 | 0.5 | 0 |
| Expertenbesuche (Online) | 13:30 – 14:00 | 0.5 | 1 |
| Dokumentation schreiben | 14:00 – 15:00  15:00 – 16:00 | 2 | 2 |
| Kontrolle des Projekts | 16:00 – 16:30 | 0.5 | 0.5 |
| Arbeitsjournal schreiben | 16:30 – 17:00 | 0.5 | 0.5 |

|  |
| --- |
| Probleme |
| - |

|  |
| --- |
| Hilfestellung / Überzeiten |
| Heute war ich am Schreiben der Technischen Dokumentation zur Einrichtung der Skillmatrix. Ich habe diese mit Dominik angeschaut und ein paar Fragen zur CMI-Vorlage gestellt und was alles drin sein muss. Er hat mir ebenfalls empfohlen noch ein SQL-Script oder eine eingebaute Funktionalität zu erweitern, die das Aktualisieren der Datenbank (Migrationen) ermöglicht. Ich habe mich für die Funktionalität entschieden. Diese ist dokumentiert jedoch hier kurz erklärt: Im Program.cs File wird die Methode «Migrate» auf dem SkillmatrixDbContext aufgerufen, was die Datenbank erstellt, falls sie noch nicht vorhanden ist und alle Migrationen, die noch nicht auf der Datenbank sind, ausführt. |

|  |
| --- |
| Tagesreflektion |
| Der Heutige Tag lief ganz gut. Ich konnte die Technische Dokumentation zur Einrichtung der Skillmatrix abschliessen und hatte anschliessend im Realisationspuffer noch Zeit, die Skillmatrix Page zu dokumentieren, wofür ich gestern leider keine Zeit mehr hatte. Somit konnte ich meinen Planungsverzug wieder nachholen und mich auf die bevorstehenden Aufträge konzentrieren. Ich hatte am Nachmittag ebenfalls noch das Expertengespräch mit Frau Schär was sehr gut verlief. Wir hatten nur 30 Minuten was mir ermöglichte noch mehr Zeit in die Testfälle zu stecken. Diese hatte ich eigentlich erst auf den 18.03.2024 geplant. |

**Ich binEin Bild, das Screenshot, Text, Schrift, weiß enthält.

Automatisch generierte BeschreibungEin Bild, das Screenshot, Text, Schrift, weiß enthält.

Automatisch generierte Beschreibung:**

* **Voraus**
* Im Plan
* In Verzug

