# Arbeitsjournal

Datum: 18.03.2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geplante Tagesziele | | | | | |
| **Nr.** | **Ziel** | **Soll** | **Ist** | **Abweichung** | **Abgeschlossen** |
| 1 | Kontrolle des Projektes | 1.5 | 1 | -0.5 | Ja |
| 2 | Testfälle dokumentieren | 2 | 0.5 | -1.5 | Ja |
| 3 | Dokumentation erweitern (inkl. Tagesjournal) | 1 | 1 | 0 | Ja |
| 4 | Selbstreflexion | 1.5 | 1.5 | 0 | Ja |
| 5 | Dokumentation schreiben | 1.5 | 3.5 | +2 | Ja |
| 6 | Arbeitsjournal | 0.5 | 0.5 | 0 | Ja |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Zeit | Aufwand | Ziel |
| Kontrolle des Projektes | 08:00 – 09:00 | 1 | 1.5 |
| Testfälle dokumentieren | 09:00 – 09:30 | 0.5 | 2 |
| Dokumentation erweitern (inkl. Tagesjournal) | 09:30 – 10:30 | 1 | 1 |
| Selbstreflexion | 10:30 – 12:00 | 1.5 | 1.5 |
| Dokumentation schreiben | 13:00 – 16:30 | 3.5 | 1.5 |
| Arbeitsjournal schreiben | 16:30 – 17:00 | 0.5 | 0.5 |

|  |
| --- |
| Probleme |
| - |

|  |
| --- |
| Hilfestellung / Überzeiten |
| Ich habe die Dokumentation am Freitag an Joel Weiss von meinem Scrum Team, der vor drei Jahren ebenfalls seine Lehre abgeschlossen hat, zugereicht und ihn gefragt, ob er diese nach Rechtschreibfehler und auch Formatierungsfehler kontrollieren kann. Seine Vorschläge habe ich heute angepasst und danke ihm dafür. |

|  |
| --- |
| Tagesreflektion |
| Heute verlief der Tag ruhig und konnte wieder alle meine geplanten Aufgaben abschliessen. Ich habe heute etwas mehr Zeit in die Dokumentation gesteckt, da ich diese noch kontrollierte und verschiedene Rechtschreibfehler korrigiert habe. Ich habe ebenfalls den Code nochmals überarbeitet, Kommentare eingefügt und das Naming verschiedener Methoden angepasst. |

**Ich binEin Bild, das Screenshot, Text, Schrift, weiß enthält.

Automatisch generierte BeschreibungEin Bild, das Screenshot, Text, Schrift, weiß enthält.

Automatisch generierte Beschreibung:**

* Voraus
* **Im Plan**
* In Verzug

